ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

AI-платформа для самостоятельного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Наименование системы	4

1.2.	Участники проекта	4

1.3.	Сроки и основания	4

2.	Цели и назначение	5

2.1.	Цель создания	5

2.2.	Назначение	5

2.3.	Критерии успеха	5

3.	Характеристика объектов автоматизации	6

3.1.	Объект автоматизации	6

3.2.	Условия применения	6

3.3.	Пользователи	6

3.4.	Автоматизируемые операции	6

4.	Требования к системе	7

4.1.	Функциональные требования	7

4.2.	Входные и выходные данные	7

4.3.	Временные характеристики	8

4.4.	Надежность и обработка ошибок	8

4.5.	Условия эксплуатации и обслуживание	9

4.6.	Технические средства	9

4.7.	Совместимость и безопасность	9

4.8.	Интерфейс и специальные требования	9

5.	Состав и содержание работ	10

6.	Порядок разработки	10

6.1.	Организация	10

6.2.	Согласование	10

6.3.	Управление изменениями	10

7.	Контроль и приемка	11

7.1.	Методы контроля	11

7.2.	Критерии приемки	11

7.3.	Процедура приемки	11

7.4.	Программа ручных испытаний	12

8.	Подготовка к вводу	12

8.1.	Подготовка среды	12

8.2.	Подготовка пользователей	12

8.3.	Условия готовности к запуску	12

8.4.	Сопровождение	13

9.	Документирование	13

10.	Источники разработки	13

Примечания	14

- Общие сведения

  - Наименование системы

Полное наименование: LearnWithAI — AI-платформа для самостоятельного обучения.

Краткое наименование: LearnWithAI.

Вид продукта: веб-приложение.

  - Участники проекта

Проект выполняется в рамках учебной / проектной деятельности. Наименования организаций и персональные ответственные лица в исходном ТЗ не указаны и подлежат согласованию.

Таблица 1 – Участники проекта

| Участник | Функции и ответственность |
| --- | --- |
| Заказчик / руководитель проекта | Уточнение требований, согласование промежуточных результатов и приемка. |
| Команда разработки | Проектирование, реализация клиентской и серверной частей, интеграция AI API, тестирование. |
| Администратор / DevOps | Развертывание, настройка окружения, мониторинг, резервное копирование и сопровождение. |
| Конечный пользователь | Постановка учебной цели, прохождение плана, выполнение заданий и отслеживание прогресса. |

  - Сроки и основания

Разработка программного продукта «LearnWithAI — AI-платформа для самостоятельного обучения» планируется в период с 1 сентября по 15 декабря 2026 года.

Основанием для разработки является бизнес-постановка проекта «LearnWithAI — AI-платформа для самостоятельного обучения». Шифр темы и номер договора отсутствуют в связи с учебным / проектным характером работы.

Работы выполняются поэтапно в соответствии с календарным планом.

Таблица 2 – Сроки и основания

| № |  | Этап работ |  | Срок выполнения |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Анализ предметной области, изучение требований и формирование концепции системы |  | 1–14 сентября |  | Описание предметной области, целевой аудитории, основных сценариев использования и требований к системе |  |
| 2 |  | Подготовка и согласование технического задания |  | 15–30 сентября |  | Согласованное техническое задание, определяющее функциональные и нефункциональные требования |  |
| 3 |  | Проектирование архитектуры и интерфейса |  | 1–14 октября |  | Проект архитектуры системы, схема базы данных, прототипы основных экранов и пользовательских сценариев |  |
| 4 |  | Разработка базовой версии приложения |  | 15 октября – 7 ноября |  | Реализованные регистрация, авторизация, управление профилем и учебными целями, хранение данных |  |
| 5 |  | Разработка AI-функциональности и учебных модулей |  | 8–21 ноября |  | Интеграция AI-сервиса, генерация индивидуальных учебных планов, материалов и практических заданий |  |
| 6 |  | Реализация отслеживания прогресса и вспомогательных функций |  | 22–30 ноября |  | Тестирование знаний, сохранение результатов, отображение прогресса, настройка расписания и напоминаний |  |
| 7 |  | Комплексное тестирование и исправление ошибок |  | 1–7 декабря |  | Результаты функционального и интеграционного тестирования, устранённые критические ошибки |  |
| 8 |  | Подготовка документации и приёмка системы |  | 8–12 декабря |  | Руководство пользователя, техническая документация, протокол испытаний и перечень известных ограничений |  |
| 9 |  | Подготовка итоговой версии и демонстрация проекта |  | 13–15 декабря |  | Готовая демонстрационная версия LearnWithAI и итоговые материалы проекта |  |

Контрольными точками являются завершение и согласование технического задания, утверждение проектных решений, готовность базовой версии приложения, завершение интеграции AI-функциональности, окончание тестирования и передача итоговой версии проекта.

Изменения календарного плана, связанные с уточнением требований, техническими ограничениями или результатами тестирования, согласовываются участниками проекта и фиксируются в рабочей документации.

- Цели и назначение

  - Цель создания

Создать веб-приложение, помогающее организовать самостоятельное обучение под индивидуальную цель с учетом текущего уровня подготовки, доступного времени и желаемой продолжительности.

  - Назначение

Система формирует персональный учебный маршрут с помощью искусственного интеллекта, предоставляет материалы и практические задания, позволяет проверять знания, сохранять результаты, видеть прогресс и получать рекомендации.

  - Критерии успеха

Таблица 3 – Критерии успеха

| Цель | Проверяемый критерий |
| --- | --- |
| Персонализация | По введенным теме, уровню, времени в неделю и длительности сформирован план из модулей, тем и заданий. |
| Сопровождение обучения | Пользователь открывает материалы, выполняет задания и может запросить объяснение у AI-помощника. |
| Контроль знаний | Тест выдает результат, который сохраняется в профиле. |
| Отслеживание прогресса | Выполненные элементы отражаются в прогрессе; данные доступны после повторного входа. |
| Устойчивость | Недоступность AI API обрабатывается сообщением без аварийного завершения приложения. |

Количественные бизнес-KPI (например, удержание, завершаемость курсов или доход) в исходных материалах не определены; их значения требуют отдельного согласования.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Объект автоматизации

Автоматизируется процесс самостоятельного обучения: постановка цели, планирование, освоение материалов, выполнение практики, проверка знаний, фиксация результатов и выбор дальнейших учебных действий.

  - Условия применения

Система используется через браузер на ПК, планшетах и мобильных устройствах. Клиент взаимодействует с серверной частью, базой данных и внешним AI API. Для работы необходим доступ к интернету.

  - Пользователи

Таблица 4 – Пользователи

| Категория | Контекст использования |
| --- | --- |
| Студенты | Изучение дисциплин и дополнительных навыков. |
| Начинающие специалисты | Освоение инструментов и компетенций для работы. |
| Самостоятельные учащиеся | Изучение темы без готовой образовательной программы. |
| Администратор / DevOps | Техническое развертывание и сопровождение. |

  - Автоматизируемые операции

- Сбор и сохранение параметров учебной цели.

- Формирование структуры индивидуального плана.

- Предоставление материалов, заданий и AI-объяснений.

- Фиксация выполнения, тестовых результатов и прогресса.

- Настройка расписания и выдача напоминаний.

- Формирование рекомендаций по дальнейшему обучению.

Сложная перестройка всего курса в реальном времени не является обязательным условием: адаптация в рамках данного ТЗ понимается как рекомендации и возможная корректировка последующих шагов.

- Требования к системе

  - Функциональные требования

Таблица 5 – Функциональные требования

| ID | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Регистрация и авторизация | Создание аккаунта и вход для доступа к персональным данным. |
| FR-02 | Учебная цель | Ввод темы / навыка и желаемого результата. |
| FR-03 | Уровень подготовки | Выбор начального, среднего или продвинутого уровня. |
| FR-04 | Настройка времени | Указание продолжительности в неделях и часов обучения в неделю. |
| FR-05 | Генерация плана | AI формирует индивидуальный план с модулями, темами и заданиями. |
| FR-06 | Материалы и задания | Предоставление объяснений, примеров и практических заданий. |
| FR-07 | Прохождение | Последовательное изучение модулей и выполнение задач. |
| FR-08 | AI-помощник | Ответы на вопросы по теме, объяснения и дополнительные примеры. |
| FR-09 | Тестирование | Проверка знаний после изучения материала и выдача результата. |
| FR-10 | Сохранение | Хранение планов, заданий, результатов тестов и прогресса. |
| FR-11 | Отметка выполнения | Пользователь отмечает завершенные уроки и задания. |
| FR-12 | Прогресс | Автоматический расчет доли выполненного учебного плана. |
| FR-13 | Напоминания | Настройка расписания и напоминания о занятиях. |
| FR-14 | Рекомендации | Рекомендации и возможная корректировка дальнейшего маршрута по результатам. |

  - Входные и выходные данные

Таблица 6 – Входные и выходные данные

| Данные | Вход | Выход / обработка |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Регистрационные данные | Профиль, статус авторизации, защищенный доступ. |
| Параметры обучения | Цель, уровень, длительность, часы в неделю | Персональный план. |
| Учебная активность | Запросы, ответы, статусы заданий | Материалы, результаты, обновленный прогресс. |
| Тестирование | Ответы на вопросы | Результат теста и запись в истории. |
| Запрос к AI | Тема, вопрос и параметры генерации | План, материалы, объяснение или сообщение об ошибке. |
| Расписание | Предпочтительные параметры занятий | Учебный график и напоминания. |

- Ввод выполняется через веб-интерфейс с валидацией на клиентской стороне.

- Текстовые поля ограничиваются разумным лимитом (рекомендуемо 500–2000 символов в зависимости от поля).

- Данные хранятся в серверной базе данных и синхронизируются для доступа с разных устройств.

- Пароли хранятся в хешированном виде; передача данных выполняется по HTTPS.

- При отказе AI API пользователь информируется, а приложение сохраняет работоспособность независимых функций.

  - Временные характеристики

Таблица 7 – Временные характеристики

| Операция | Норматив |
| --- | --- |
| Основные операции без AI | Не более 3 секунд при штатной нагрузке. |
| Навигация, открытие урока, отметка задания | Не более 5 секунд. |
| Вход в систему | Не более 10 секунд. |
| Синхронизация | Целевое значение — не более 10 секунд при стабильном соединении. |
| Обновление прогресса | В режиме, близком к реальному времени. |
| AI-генерация | Индикатор процесса и информирование пользователя; фиксированное время не задано. |

  - Надежность и обработка ошибок

- Целевой показатель безотказной работы — не менее 99 % при исправной сети и доступности AI API.

- Регулярное автоматизированное резервное копирование планов, прогресса и результатов.

- Недоступность AI API не должна аварийно завершать приложение; выводится понятное сообщение.

- Целевое восстановление после нефатального внешнего сбоя — до 10 минут при соблюдении правил эксплуатации.

- При фатальном сбое время восстановления зависит от устранения неисправности и восстановления компонентов.

- Валидация ввода и подтверждение критических операций снижают риск отказов из-за действий пользователя.

  - Условия эксплуатации и обслуживание

Специальные климатические условия не требуются. Конечному пользователю обслуживание не требуется. Серверная часть нуждается в мониторинге, обновлениях ПО, поддержке БД, резервном копировании, обеспечении безопасности и доступности AI API.

  - Технические средства

Таблица 8 – Технические средства

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Клиент | ПК, планшет или мобильное устройство с современным браузером. |
| ОС и браузеры | Windows, macOS, Linux, Android, iOS; актуальные Chrome, Firefox, Safari, Edge. |
| Сеть | Стабильный интернет-доступ. |
| Серверная ОС | Linux (рекомендуется) или Windows Server. |
| ОЗУ сервера | Рекомендуется не менее 8 ГБ. |
| Хранение и СУБД | Достаточное место для БД, логов и резервных копий; PostgreSQL или эквивалент. |
| AI API | Доступ к внешнему API, безопасное хранение ключей, квоты и мониторинг. |

  - Совместимость и безопасность

- Обмен клиент-сервер — по HTTPS; API AI — согласно документации выбранного провайдера.

- Формат API — JSON; материалы хранятся в текстовом и структурированном виде.

- Персональные данные, планы и результаты доступны только владельцу аккаунта.

- Используемые СУБД, библиотеки и серверные компоненты должны соответствовать условиям лицензий.

- Архитектура должна допускать добавление типов материалов, заданий и тестов без полной переработки системы.

  - Интерфейс и специальные требования

Графический веб-интерфейс должен быть адаптивным и обеспечивать последовательность сценария: постановка цели → настройка параметров → генерация плана → обучение → практика → тестирование → просмотр прогресса. Система показывает статус AI-генерации и корректно сообщает об ошибках. Специальные требования к маркировке и упаковке отсутствуют; исходный код и артефакты хранятся в системе контроля версий.

- Состав и содержание работ

Таблица 9 – Состав и содержание работ

| Этап | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Уточнение требований, анализ аналогов и аудитории, выбор технологического стека, планирование ресурсов. | Согласованные требования и план работ. |
| Проектирование | Прототипы и макеты, архитектура, модель данных, API; проверка прототипов при возможности. | Макеты и проектные решения. |
| Разработка | Frontend, backend, аутентификация, хранение данных, AI-интеграция, планы, материалы, тесты, прогресс и уведомления. | Рабочая версия приложения. |
| Тестирование | Модульные, интеграционные и ручные тесты, проверка AI-ошибок, производительности и надежности; пилот и доработка. | Исправленная версия и отчет о тестах. |
| Развертывание | Production-окружение, публикация компонентов, настройка мониторинга, резервного копирования и AI API. | Развернутая система и инструкции. |

- Порядок разработки

  - Организация

Работы выполняются последовательно по этапам, указанным в разделе 5. Детальный календарный график, состав команды, средства управления задачами и ответственные лица устанавливаются проектной командой, поскольку эти сведения не определены исходным ТЗ.

  - Согласование

- По окончании этапа результат передается ответственному участнику для проверки.

- Замечания фиксируются с описанием несоответствия, ожидаемого поведения и приоритета.

- Изменения, влияющие на функциональность, сроки или приемку, согласуются до реализации.

- Технологические решения и настройки интеграции документируются.

- Отклонения от требований должны быть согласованы и отражены в итоговых материалах.

  - Управление изменениями

Изменения оформляются как дополнения к требованиям с указанием причины, затрагиваемых функций, влияния на архитектуру и тесты, а также решения ответственного лица. Функции, не закрепленные в согласованной версии ТЗ, не считаются обязательными.

- Контроль и приемка

  - Методы контроля

- Модульное и интеграционное тестирование.

- Ручная проверка основных пользовательских сценариев.

- Проверка ошибок ввода и недоступности AI API.

- Оценка производительности и надежности.

- Проверка адаптивности и поддерживаемых браузеров.

- Пилотное тестирование с пользователями при наличии возможности.

  - Критерии приемки

Таблица 10 – Критерии приемки

| № | Критерий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация и вход | Пользователь создает аккаунт и авторизуется. |
| 2 | Создание цели | Задаются цель, уровень, время и продолжительность. |
| 3 | Генерация плана | AI формирует персональный учебный план. |
| 4 | Структура | План включает модули, темы и задания. |
| 5 | Сохранение плана | План доступен для просмотра и сохранен в аккаунте. |
| 6 | Обучение | Доступны материалы и практические задания. |
| 7 | Прогресс | Отметка завершения обновляет прогресс. |
| 8 | Тестирование | Пользователь проходит тест и получает результат. |
| 9 | Сохранение результатов | Результаты тестов и заданий сохраняются. |
| 10 | Рекомендации | Доступны рекомендации / корректировка последующих шагов. |
| 11 | История | Доступны прогресс и история обучения. |
| 12 | Напоминания | Настраивается расписание и работают напоминания. |
| 13 | Ошибки AI | При ошибке отображается понятное сообщение без аварии. |
| 14 | Конфиденциальность | Данные доступны только владельцу аккаунта. |
| 15 | Кросс-платформенность | Основные сценарии работают в поддерживаемых браузерах и на мобильных устройствах. |
| 16 | Самостоятельность | Основные сценарии выполняются без помощи администратора. |

  - Процедура приемки

Исполнитель демонстрирует систему и результаты проверок на тестовом или предварительном эксплуатационном окружении. Дефекты фиксируются, устраняются либо оформляются как согласованные ограничения. Итоговое решение подтверждается ответственными участниками; конкретная форма акта или протокола определяется проектным регламентом.

  - Программа ручных испытаний

- Проверить регистрацию, вход, создание цели и параметры обучения.

- Проверить генерацию плана и отображение его структуры.

- Проверить изучение материалов, выполнение и отметку заданий, пересчет прогресса.

- Проверить тестирование и сохранение результатов.

- Проверить AI-помощника и поведение при недоступности API.

- Проверить расписание, напоминания и историю.

- Проверить адаптивность и работу в поддерживаемых браузерах.

- Фиксировать дефекты, шаги воспроизведения и скриншоты.

- Подготовка к вводу

  - Подготовка среды

- Подготовить сервер и базу данных.

- Развернуть клиентскую и серверную части.

- Настроить HTTPS, сетевой доступ и разграничение прав.

- Настроить AI API, безопасное хранение ключей, квоты и мониторинг.

- Настроить резервное копирование и восстановление.

- Проверить журналы, мониторинг и сообщения об ошибках.

  - Подготовка пользователей

Для конечных пользователей необходимо подготовить руководство, объясняющее регистрацию, создание цели, настройку параметров, генерацию плана, работу с уроками, заданиями и тестами, просмотр прогресса и настройку напоминаний. Специальная квалификация пользователя не требуется.

  - Условия готовности к запуску

Таблица 11 – Условия готовности к запуску

| Проверка | Критерий готовности |
| --- | --- |
| Доступность | Приложение открывается, пользователь проходит авторизацию. |
| Сохранение | Цели, планы и результаты доступны после повторного входа. |
| AI-интеграция | Генерация работает либо ошибка обрабатывается корректно. |
| Безопасность | Проверены HTTPS и разграничение доступа. |
| Восстановление | Проверено резервное копирование и восстановление. |
| Документация | Подготовлены пользовательская и административная инструкции. |

  - Сопровождение

Серверное сопровождение выполняет системный администратор или DevOps-инженер: мониторинг работоспособности, поддержка БД и сети, обновления, резервное копирование, безопасность и управление доступом к AI API.

- Документирование

Таблица 12 – Документирование

| Документ | Содержание |
| --- | --- |
| Техническое задание | Назначение, требования, этапы, порядок контроля и приемки. |
| Руководство пользователя | Регистрация, цели, параметры, учебный план, материалы, задания, тесты, прогресс и напоминания. |
| Руководство администратора | Развертывание, настройка, БД, конфигурация, AI API, мониторинг, резервное копирование и восстановление. |
| Описание API (при необходимости) | Методы, форматы запросов и ответов, аутентификация, ошибки и интеграционные правила. |
| Материалы тестирования | Сценарии, результаты, дефекты и сведения об устранении. |
| Описание архитектуры и данных | Компоненты, взаимодействия, основные сущности и модель хранения. |

Документация должна соответствовать фактически реализованной версии продукта. Формат и место хранения документации определяются проектной командой.

- Источники разработки

Таблица 13 – Источники разработки

| № | Источник | Использование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес-постановка проекта LearnWithAI — AI-платформа для самостоятельного обучения. | Основной источник описания продукта, аудитории, функций, нефункциональных требований и критериев приемки. |
| 2 | Исходное ТЗ LearnWithAI, предоставленное для доработки. | Источник ранее сформулированных технических требований, условий эксплуатации, этапов и порядка контроля. |
| 3 | ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. | Нормативный ориентир, указанный в исходном документе. |
| 4 | ГОСТ 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство. | Источник из списка литературы исходного ТЗ. |